汕头职业技术学院基建工程项目现场管理甲方代表管理办法

第一条  为进一步加强我院基本建设工作，规范基建工程项目现场管理甲方代表（以下简称“甲方代表”）的管理，明确职责，结合学校工程建设管理的实际，制定本办法。

第二条  甲方代表是学校派驻在工程建设项目施工现场的基建管理工作人员，代表学校对工程建设项目的施工进行现场管理，是工程建设项目的现场负责人、召集人和各专业工种间的总协调人。

第三条  甲方代表根据基建工作需要、经总务处确定人选。如需要，可报请主管院领导同意后产生。

第四条  甲方代表对学校负责，具体由基建办公室进行管理。

第五条  甲方代表的职责主要包括：

（一）组织工程建设项目开工前的图纸会审，或协助工程监理单位，负责建设项目所需各专业（水、暖、电、通讯、网络等）的协调，以便工程能顺利施工。

（二）工程建设项目发生的变更、洽商要有设计、监理、施工单位、甲方代表四方签字方为有效，确认后方可实施。具体权限及程序按学校有关规定执行。

（三）协同工程监理单位，监督施工单位做好现场材料及设备的到场检验、验证工作，严格控制工程材料、设备的质量。

（四）参加工程监理例会，并根据现场实际情况组织各单位召开工程专题会议。

（五）协同工程监理单位，根据相关建筑规范、规程及合同要求监督检查建设工程施工质量，协调组织基槽验收、基础验收、结构验收等阶段性中间验收工作。

（六）根据施工进度总体计划，督促施工单位在保证质量的同时，严格按照施工计划组织施工，完成建设工程的工期目标。

（七）协同工程监理单位，组织设计、施工、监理及校内各使用部门对工程进行竣工验收，检查主要材料、设备的合格证、试运转记录及各种验收材料是否齐全有效；校内各使用部门对装修、设备运行的现场实际情况进行检查验收，验收合格后，签署四方验收报告。

（八）将竣工图及相关资料报基建办公室存档。

（九）根据合同约定和工程进度，按照学校建设工程财务会计制度，按时申报工程项目有关款项的支付方案，经核准后，协助完成付款手续。配合项目全过程跟踪审计工作，并协助完成工程竣工结算审计。

（十）协同工程监理单位，监督施工现场安全生产管理工作，遇有突发事件第一时间赶到事故现场，协同施工单位处理，并向领导汇报。

（十一）监督施工现场安全生产管理工作，遇有突发事件第一时间赶到事故现场，协同施工单位处理，并向领导汇报。

（十二）没有设计、监理的零星工程项目，甲方代表需填写工程施工管理记录表，组织三人或三人以上的有关人员对材料进场和隐蔽工程进行验收，填写材料进场记录表和隐蔽工程进行验收记录表。工程竣工由甲方代表签字确认后，由总务处组织竣工验收。

（十三）及时向上级请示汇报各项工作进展情况。

第六条  甲方代表应严格按照国家及学校关于工程建设的法律、法规及规章规定的程序开展工作，自觉遵守党风廉政建设方面的相关规定，恪尽职守，清正廉洁，公正、妥善地处理与业务往来单位的关系，切实维护学校利益，禁止越权签批相关签证。

第七条  甲方代表违反学校相关规定，失职、渎职，越权签证，给学校造成损失的，视情节轻重给予批评教育、政纪处分，直至依法追究民事责任、刑事责任。

第八条  本办法自公布之日起施行，由总务处负责解释。